BÁO CÁO THỰC TẬP – NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biên bản chốt phạm vi đề tài (hành động P0 – Báo cáo đánh giá)

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Đề tài | Nghiên cứu và thiết kế UI/UX cho website hỗ trợ lưu trú khẩn cấp cho hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc huỷ |
| Lớp / Ngành | CNT421 – Công nghệ thông tin |
| Đơn vị thực tập | Công ty CP công nghệ và truyền thông VTC Netviet – Tầng 12, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, P. Từ Liêm, Hà Nội |
| Sinh viên thực hiện | Đỗ Duy Quân – MSSV: [điền MSSV] – Lớp CNT421 |
| Giai đoạn | Giai đoạn B – Phân tích & xác định yêu cầu |
| Mã đầu việc / Hạn nộp | B00 – lập 10/10/2026 – họp chốt ngày ……/10/2026 |
| Đầu ra yêu cầu | Xác nhận địa bàn, hai luồng nghiệp vụ, dữ liệu mô phỏng và các nội dung ngoài phạm vi; có chữ ký |
| Phiên bản | v1.0 – 10/10/2026 – lập theo Báo cáo đánh giá mục 4.4 – Người lập: Đỗ Duy Quân – Người rà soát: ……………… – Kết luận duyệt: ☐ Đạt ☐ Đạt có điều kiện ☐ Chưa đạt |

# 1. Thông tin cuộc họp

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời gian | ……giờ…… ngày ……/10/2026 |
| Địa điểm / hình thức | ☐ Trực tiếp tại …………………… ☐ Trực tuyến (Google Meet/Zalo) |
| Thành phần | Sinh viên: Đỗ Duy Quân; GVHD: ………………………; Đại diện Công ty CP công nghệ và truyền thông VTC Netviet: ……………………… |
| Tài liệu đối chiếu | Đề cương đã đăng ký (31/08/2026); B03 v1.3; Báo cáo đánh giá kết quả và kế hoạch hành động (10/10/2026) |

# 2. Nội dung chốt phạm vi

| Hạng mục | Nội dung chốt | Căn cứ | Ý kiến GVHD |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa bàn | Nội Bài (HAN) là địa bàn chính; Tân Sơn Nhất (SGN) là nguồn bổ sung. Đà Nẵng (DAD) KHÔNG thuộc MVP; chỉ bổ sung khi có phê duyệt bằng văn bản. | Đề cương; Báo cáo đánh giá 4.3 | ☐ Đồng ý ☐ Điều chỉnh: ……… |
| Hai luồng nghiệp vụ | (1) Tự tìm và tự chi trả: M0→M1→M2→M3→M4→M5→M6. (2) Đề nghị hãng hỗ trợ: M0→M1→M9 với trạng thái duyệt/từ chối của hãng, xác nhận/từ chối của cơ sở, chuyển sang tự chi trả, cập nhật khi giờ bay đổi (B03 6.4; FR-21…24; B04 UC11–UC15). | Báo cáo đánh giá 4.3, 4.4 | ☐ Đồng ý ☐ Điều chỉnh: ……… |
| Dữ liệu | Chuyến bay, tồn phòng, giá, thanh toán, phản hồi hãng/cơ sở đều là dữ liệu MÔ PHỎNG có nhãn [Mô phỏng]; không có giao dịch thật; không thu dữ liệu cá nhân (không SĐT, email, giấy tờ). | Báo cáo đánh giá 4.3; NFR-05 | ☐ Đồng ý ☐ Điều chỉnh: ……… |
| Dữ liệu nghiên cứu | Số liệu thứ cấp (A06, 23 nguồn) và ca báo chí (A07, 16 ca) đã có, ghi rõ là thứ cấp. Sơ cấp: pilot 3 người + 1 phỏng vấn thử; khảo sát ≥30 phản hồi hợp lệ (Google Form theo A03); phỏng vấn ≥5 phiên; hạn: ……/……/2026. | Báo cáo đánh giá 4.1, 5 | ☐ Đồng ý ☐ Điều chỉnh: ……… |
| Ngoài phạm vi | Thanh toán thật, tài khoản người dùng, tích hợp API hãng/OTA, hợp tác B2B, ứng dụng native, sân bay ngoài HAN/SGN. | B03 mục 1 | ☐ Đồng ý ☐ Điều chỉnh: ……… |
| Sản phẩm bàn giao | A02–A07, B01, B03, B04 (Use Case, BFD, DFD, yêu cầu dữ liệu, truy vết), R01; prototype 10 màn hình; bộ dữ liệu khảo sát khi có. | Khung báo cáo A02 mục 5 | ☐ Đồng ý ☐ Điều chỉnh: ……… |

# 3. Việc tiếp theo và thời hạn

| Việc | Người thực hiện | Hạn | Đầu ra kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot bảng hỏi 3 người + 1 phỏng vấn thử; cập nhật A03 v1.1 | Đỗ Duy Quân | ……/10/2026 | Nhật ký pilot; A03 v1.1 |
| Khảo sát ≥30 phản hồi hợp lệ; chạy A06_lam_sach_khao_sat.py và B01_thong_ke_khao_sat.py | Đỗ Duy Quân | ……/10/2026 | Dữ liệu gốc, sạch, nhật ký loại, bảng thống kê |
| Phỏng vấn ≥5 phiên; biên bản ẩn danh PV01–PV05, phiếu đồng ý | Đỗ Duy Quân | ……/10/2026 | Hồ sơ phỏng vấn |
| Cập nhật B01 (tách sơ cấp/thứ cấp, kết quả trái chiều, proto-persona) và B03 (rà FR/NFR) | Đỗ Duy Quân | ……/11/2026 | B01, B03 bản mới có người duyệt |
| Ảnh minh chứng A05; kiểm chứng điều, khoản NĐ 208/2026 trong R01/A02 | Đỗ Duy Quân | ……/10/2026 | A05, A02, R01 cập nhật |

# 4. Kết luận

☐ Phạm vi được chốt như mục 2.   ☐ Chốt có điều chỉnh (ghi ở cột Ý kiến GVHD).   ☐ Chưa chốt, họp lại ngày ……/……/2026.

| Sinh viên | Giảng viên hướng dẫn | Đại diện đơn vị thực tập |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Duy Quân (ký, ghi rõ họ tên) | ……………………… (ký, ghi rõ họ tên) | ……………………… (ký, ghi rõ họ tên) |